АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЬ-ИЗЕССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.05.2018                       с. Усть-Изес		            №15

О проведении работ по благоустройству  и санитарной очистке территории Усть-Изесского сельсовета в 2018 году

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях своевременного проведения организационной уборки территорий Усть-Изесского сельсовета, мест захоронений, территорий памятников улучшения их санитарного состояния и уровня благоустройства:
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по благоустройству территории Усть-Изесского сельсовета  в 2018 году (приложение № 1)
2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности провести полную санитарную очистку подведомственных и прилегающих территорий от мусора;
3. Домовладельцам, владельцам хозяйственных построек провести полную санитарную очистку территорий домовладений, хозяйственных строений и прилегающих к ним территорий от мусора;
4.Установить в весенне-летний период 2018 года пятницу днём санитарной уборки населённых пунктов.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Усть-Изесского сельсовета                                      Н.Ф. Кузовков

Утверждён 
распоряжением администрации
№15 от 15.05.2018
(приложение № 1)

П Л А Н
мероприятий по благоустройству территории Усть-Изесского сельсовета в 2018 году

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Стоимость ( тыс. руб.) | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение сходов в населенных пунктах по вопросам благоустройства, пожарной безопасности, по экологической, эпизоотической обстановке | - | с 28.04 по 07.05 2018 | Н.Ф. Кузовков |
| 2 | Проведение субботников | - | апрель-май 2018 г | Руководители организаций |
| 3 | Проведение рейдов по обследованию территории | - | до 15.04.2018 | Санитарная комиссия |
| 4 | Ремонт и покраска детских сооружений | собственными силами | до 01.06.2018 | Руководители организаций |
| 5 | Зачистка свалок | Бюджет поселения | апрель-май | Администрация сельсовета |
| 6 | Выкашивание травы на общественных территориях во всех населенных пунктах | собственными силами | весь период | Администрация сельсовета |
| 7 | Замена испорченных аншлагов « Свалка мусора запрещена» | собственными силами | май | Глава администрации Н.Ф. Кузовков |
| 8 | Выдача предписания гражданам, не выполняющим требования по наведению порядка | - | постоянно | Администрация сельсовета |
| 9 | Побелка деревьев | собственными силами | май | Руководители организаций |
| 10 | Ремонт изгородей, заборов ( во всех населенных пунктах) | собственники частного сектора | постоянно | Глава поселения Н.Ф. Кузовков, старосты |

Глава Усть-Изесского сельсовета                                  Н.Ф. Кузовков