АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЬ-ИЗЕССКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04 2016                                                                                             № 42

с. Усть-Изес

Об утверждении оценки эффективности по реализации муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Усть-Изесском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области за 2015 год.

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Усть-Изесского сельсовета, решением Совета депутатов Усть-Изесского сельсовета от 11.03 2016 № 8 «О принятии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области», постановлениями администрации Усть-Изесского сельсовета от 06.08.2015г. № 69 «Об утверждении муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Усть-Изесском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области в 2015-2020г.г.», от 11.04.2016 № 38 «Об утверждении, Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ в Усть-Изесском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый отчет по оценке эффективности муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Усть-Изесском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области за 2015 год.»

2. Оценить исполнение муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Усть-Изесском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области в 2015 году как высоко эффективная.

3. Настоящее постановление направить в Совет депутатов Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области и Ревизионную комиссию Венгеровского района Новосибирской области.

4. Настоящие постановление опубликовать в газете «Вестник Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации.

Глава Усть-Изесского сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области                             Н.Ф. Кузовков

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Усть-Изесского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

от 26.04.2016 № 42

ОТЧЕТ

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Повышение безопасности дорожного движения в Усть-Изесском сельсовете

Венгеровского района Новосибирской области за 2015 год

| № п/п | Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах (Z)* | Весовой коэффи-циент критерия (N) | Оценка по критерию (Z х N) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 1. | Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития поселения на средне- и долгосрочную перспективу | 5 | 1,0 | 5,0 |  |
| 1.2. | Наличие федеральной или областной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих Программ | 5 | 1,0 | 5,0 |  |
| 2. | Выполнение запланированных мероприятий Программы |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) |  |  |  |  |
| 2.2. | Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | 10 | 2,0 | 20,0 |  |
| 2.2.2. | Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации (при наличии в показателях программы) |  |  |  |  |
| 3. | Уровень финансового обеспечения Программы |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации |  |  |  |  |
| 3.2. | Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 2,0 | 20,0 |  |
| 3.3. | Доля фактического объема финансирования Программы из бюджета поселения от запланированного объема финансирования из бюджета поселения в отчетном финансовом году | 10 | 1,0 | 10,0 |  |
| 3.4. | Наличие софинансирования мероприятий Программы из бюджетов других уровней и внебюджетных источников | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 0,5 | 5,0 |  |
| 4.2. | Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 0,5 | 5,0 |  |
| 4.3. | Динамика целевых показателей и индикаторов | 8 | 1,5 | 12,0 |  |
| ИТОГО |  | Х | Х | 82,0 | Х |

*Значение критерия в баллах определяется исходя из варианта оценки согласно пункту 2 Методики оценки эффективности реализации  муниципальных программ в Усть-Изесском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области.

ответственный исполнитель Программы     _______          _______________________________

подпись                               расшифровка подписи